ПЛАН

мероприятия по приведению качества питьевой воды в с. Новоиткульское в соответствие с установленными требованиями

по МУП «Коммунальщик» на 2017-2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |  |
| 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | всего |
| **Реконструкция системы водоснабжения** |
| 1. | Реконструкция водопровода 4,321км | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 13 600,00 |
| 2. | Строительство водозаборной скважины |  | 5 300,00 |  |  |  |  |  | 5 300,00 |
| 3. | Строительство станции водоподготовки  |  |  | 2700,00 |  |  |  |  | 2700,00 |
| 4. | Установка современной автоматики водозаборной скважины |   | 0,25  |  |   |   |  |  | 0,25 |
| 5. | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 0,03 | 0,03 | 0,03 |   |   |  |  | 0,09  |
| 6. | Дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,42 |
| 7. | Замена водонапорной башни «Рожновского» V=50 м3 |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водонапорной башни |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |
| **ИТОГО** | **23976,00** |